# Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. …………………..

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Obec Blatno**

Se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno

 Zastoupená: Ivetou Rabasovou Houfovou – starostkou obce

 IČ: 00261807

 DIČ: CZ 00261807

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov

 č. účtu: 109600739/0300 Tel:

Tel: +420 474 625 839, +420 603 563 675

 E-mail: uradblatno@centrum.cz

**a**

**Dodavatel: ………………….**

Se sídlem:

Zastoupeným:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

**Dodavatel je (není) plátcem DPH**.

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést restaurátorské práce na památce „Mariánský sloup“ u Hrádečné (dále jen „dílo“).
2. Dílo řeší rehabilitaci sloupu vč. základu a zhotovení plotu ze smrkového dřeva. Kompletní restaurátorský zásah zahrnuje demontáž vlastního sloupu za pomocí techniky auto ruka s odvozem do ateliéru, kde bude rehabilitována trhlina po hlavním čepu, který spojoval sochu a hlavici s dříkem sloupu. Tato trhlina bude injektována, posílena nerezovými kramlemi ve vrcholu sloupu a příčnými čepy pro nové kotvení hlavice a sochy. Původní prvky tj. – tělo sloupu, druhá podiva sloupu a vlastní sloup budou očištěny od náletových zelení, krust a novodobých tmelů, dále bude provedena konsolidace kamene s doplněním chybějících hran a plošných defektů. Bude obnoveno kotvená ve spodní části sloupu nerezovým trnem vsazených do vyzděné základové plochy, a obnoveno kotvení sloupku pro plot viz historické foto. Socha bude nahrazena klasicistní Immaculátou stojící na zeměkouli, tyto články budou kombinací lité kopie sochy a sekané zeměkoule s hadem vč. sekané hlavice sloupu v Božanovském pískovci. Po vyřešení konstrukčních kotvení v ateliéru bude Mariánský sloup převezen na původní místo a osazen ve směru původního směru sochy. Plot bude zhotoven ze smrkového dřeva s profilem latí 3 x 5 cm, napuštěn v teplém oleji a osazen na vruty viz pův. řešení. Po osazení dojde k celkovému hydrofobnímu nástřiku a antibakteriálnímu ošetření sloupu.
3. V průběhu prací bude prováděna fotodokumentace, po dokončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva – textová i fotografická část.
4. V průběhu restaurování bude zajištěn přístup k objektu a budou dodržovány bezpečnostní předpisy.
5. Akce je realizována v rámci projektu Restaurování památky „Mariánský sloup“ u Hrádečné, číslo smlouvy poskytovatele: 19/SML1617/SoPD/KP, který je spolufinancován Ústeckým krajem v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“.

**III. Místo plnění zakázky**

**1) Místem plnění je:**

KRAJ: CZ042 Ústecký kraj

OKRES: CZ0422 Chomutov

OBEC: 562998 Blatno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 605379 Hrádečná

PARCELNÍ ČÍSLO: p.p.č. 1248/1

**IV. Doba plnění díla**

**1) Předpokládaný termín zahájení díla**: 16.9.2019

**2) Dodavatel se zavazuje dokončit dílo**: nejpozději do 30.11.2019

**V. Cena díla – předmětu této smlouvy**

Celková cena za realizaci díla činí:

Celková cena bez DPH : ,- Kč

DPH …….. % : ,- Kč

Celková cena s DPH : ,- Kč

* + 1. Cena se týká provedení veškerých činností uvedených v předmětu této smlouvy o dílo, v oceněném výkazu výměr a v nabídce vítězného uchazeče.
		2. Cena je stanovena jako pevná a může být překročena pouze v případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí smlouvy o dílo.

**VI. Platební podmínky a fakturace**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel proplatí poskytovanou službu na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, po dokončení realizace díla. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.
2. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem zaplacení faktur se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit fakturu dodavateli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, název akce Restaurování památky „Mariánský sloup“ u Hrádečné a číslo smlouvy poskytovatele: 19/SML1617/SoPD/KP.

**VII. Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla**

1. Objednatel prohlašuje, že dodavateli bude dílo určené k restaurování předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení prací v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá dodavateli toto dílo ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení restaurátorských prací nebo předá dodavateli toto dílo zatížené právy třetích osob, není dodavatel v prodlení s plněním zakázky do doby, než objednatel toto dílo předá v řádném stavu.
2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla dodavateli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást dodavateli žádné právní a fyzické překážky při provádění a dokončení díla. Objednatel se zavazuje zejména zajistit vlastním nákladem pomocná zařízení a pomocné práce v rozsahu: **voda, možnost práce i v mimopracovní dobu, možnost uskladnění věcí.**
3. Pokud se v průběhu restaurátorských prací objeví nutnost dodání dalších podkladů nebo jiné součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, který bude stanoven dodatkem k této smlouvě o dílo.
4. Pokud objednatel neposkytne dodavateli součinnost podle předchozího bodu, vyhrazuje si dodavatel právo na změnu termínu plnění smlouvy o dílo a na uplatnění náhrady vzniklé škody.
5. Bude-li objednatel sám nebo z nařízení vyšších orgánů požadovat změny nebo doplňky předmětu plnění, vyhrazuje si dodavatel právo změny termínu plnění případně změny odměny za dílo. Totéž právo má dodavatel, jestliže v průběhu prací budou zjištěny skutečnosti, jejichž důsledkem je nutnost rozšíření, nebo změny předmětu plnění.
6. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s pokyny objednatele, je dodavatel povinen ve lhůtě, která bude dohodnuta, uvedené nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele.
7. Nedojde - li z důvodů na straně objednatele k úplné realizaci restaurátorských prací, které tvoří předmět smlouvy, zavazuje se objednatel, že nahradí dodavateli vzniklou škodu.
8. Má-li dodavatel za to, že řádné provádění díla je ztíženo překážkami, je tuto skutečnost povinen objednateli neprodleně písemně oznámit. Zanedbá-li toto oznámení, má nárok na zohlednění okolností tvořících překážku pouze tehdy, jestliže byla objednateli dotyčná skutečnost a její omezující účinky zřejmě známy.
9. Prodloužení lhůt se počítá podle trvání překážky s připočtením další lhůty na znovuzahájení prací a na přesun do příznivého ročního období. Jakékoliv změny termínů musí být řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
10. Dojde-li k poškození nebo zničení, zcela nebo částečně provedeného díla, před jeho předáním vyšší mocí nebo jinými objednatelem neodvratitelnými okolnostmi, má dodavatel právo na úhradu nákladů za tyto provedené části předmětu smlouvy.
11. V průběhu provádění díla má právo objednatel po dohodě se dodavatelem svolávat kontrolní dny.
12. Pokud v souvislosti s restaurátorskými pracemi vznikne nové dílo nebo nové dílo tvůrčím zpracováním díla původního, autorské právo zůstává vyhrazeno restaurátorovi. Autorská práva zůstávají vyhrazena dodavateli také, pokud se týká dokumentace a jejich příloh (restaurátorských zpráv, náčrtů, plánů, fotografií atd.). Může jich být použito jen za podmínek, stanovených autorským zákonem.
13. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
14. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

**VIII. Předání a převzetí díla**

1. Po ukončení díla a převzetí objednatelem jsou smluvní účastníci povinni sepsat zápis, kde objednatel stvrdí příjem restaurovaného díla. Nebude-li mít dílo žádné vady a nedodělky, objednatel v tomto předávacím protokolu potvrdí nejen příjem věci, ale i skutečnost, že po prohlídce uměleckého díla neshledal vady a poškození a pokud by tyto zjistil, pak je povinen do zápisu je přesně vytknout. Dodavatel je povinen, pokud oprávněnost vytknuté vady uznává, se zavázat v dohodnuté lhůtě bez nároku na odměnu vytknuté vady odstranit.
2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato, pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které neztěžují ani neznemožňují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné.
3. V případě, kdy se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo se jedná o jiné vady, které není možné charakterizovat jako drobné či ojedinělé, potom je povinnost dodavatele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední takovou vadu nebo nedodělek. Do té doby má objednatel právo pozastavit úhradu konečné faktury.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, dodavatel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Dodavatel na přejímacím řízení zajistí přítomnost všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, potom je povinen připojit písemné zdůvodnění příčin nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

**IX. Záruka za jakost a reklamační podmínky**

1. Dodavatel poskytne objednateli na provedenou restaurátorskou práci záruční dobu **60 měsíců**, která začíná běžet dnem, kdy bylo restaurované dílo převzato objednatelem. Jde o ručení za vady díla, které by se vyskytly v době záruční. Dodavatel ručí jen za takové vady, jejichž vznik zavinil nesprávnými či neodbornými postupy při restaurátorských pracích, či použitím nevhodného materiálu. Mezi tímto zaviněním a zjištěnou vadou musí být prokázána příčinná souvislost. Vady zjištěné v záruční lhůtě, u kterých je dána povinnost dodavatele k jejich odstranění, je povinen dodavatel odstranit v dohodnuté lhůtě, a to bez nároku na odměnu.
2. V případě zjištění vady díla v průběhu záruční lhůty uplatní reklamaci objednatel u dodavatele písemnou formou. V reklamaci objednatel závady popíše, případně uvede, jak se projevují. Dodavatel je povinen odstranit závady bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. Výjimkou může být situace, kdy odstranění vady brání klimatické podmínky. V takovém případě dodavatel odstraní reklamační závady bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
3. V případě, kdy dodavatel na odstranění závady ve stanoveném termínu nenastoupí a s objednatelem se nedohodne na jiném pevném termínu opravy, či mu prokazatelnou formou neoznámí, že závadu jako reklamační neuznává, má objednatel právo po uplynutí této lhůty zadat odstranění závady jinému subjektu a částku za provedení takové opravy dodavateli fakturovat.
4. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou závadu ve lhůtě do 14. dnů od nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**X. Majetkové sankce**

1. Objednatel je povinen dílo pravidelně kontrolovat a na zjevné vady dodavatele upozornit a to písemnou formou. Na zjevné vady je objednatel povinen upozornit nejpozději při prohlídce hotového díla v protokolu o předání a převzetí, jinak se jejich bezplatného odstranění nemůže domáhat.
2. Výše pokuty v případě prodlení dodavatele s plněním části nebo i celého předmětu smlouvy je 1% z hodnoty celého díla a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta vůči dodavateli se neuplatní, pokud nedodržení nebo nesplnění termínu dodavatelem bylo zapříčiněno nesplněním povinností, vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo jinými zásahy či úkony objednatele. Výše smluvní pokuty je ovlivněna nebezpečím ztráty dotace objednateli v případě, že dílo nebude provedeno v daném termínu.
3. Za prodlení objednatele s převzetím řádně nabídnutého plnění má dodavatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z hodnoty celého díla a to za každý prodlení.
4. Za prodlení objednatele se zaplacením vyúčtované odměny za dílo – faktury - má dodavatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% fakturované částky za každý týden prodlení.
5. Za prodlení dodavatele s vystavením faktury má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% za každý den prodlení. I zde je výše pokuty ovlivněna nebezpečím vzniku škody objednateli tím, že nebude schopen vyčerpat dotaci z důvodu neschopnosti prokázat ve stanoveném termínu zaplacení prací.
6. Za neodstranění reklamované závady dle bodu IX. 4) smlouvy 200,-Kč za každý započatý den prodlení a za reklamaci.

**XI. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel i dodavatel mohou, až do ukončení díla, od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupení musí být dáno písemně.

**Odstoupení objednatele:**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, vykazují-li dodavatelem prováděné práce a dodávky trvalé nedostatky nebo jsou-li tyto práce a dodávky prováděny nekvalitně. Již provedené práce a dodávky do termínu odstoupení objednatele od smlouvy však dodavateli nebudou uhrazeny v plné výši. Objednatel při vzájemném vyrovnání uplatní srážku z důvodu nekvality.
2. Dodavatel může požadovat posouzení a převzetí prací a dodávek, které provedl, co nejdříve po odstoupení. Dodavatel je povinen neprodleně předložit ověřitelné vyúčtování provedených prací a dodávek.
3. Smluvní pokuta uplatněná z titulu prodlení, jejíž výše se určuje podle času, může být požadována pouze za dobu do dne vypovězení smlouvy.

**Odstoupení dodavatele:**

1. Dodavatel může od smlouvy odstoupit, jestliže objednatel zanedbá jednání, k němuž je povinen, a tím dodavateli znemožní provedení díla.
2. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, zastaví-li objednatel vůči dodavateli své platby, dostane-li se objednatel do platební neschopnosti nebo je v úpadku.
3. Do té doby provedené práce a dodávky je nutno vyúčtovat podle smluvních cen. Případné další nároky dodavatele zůstávají nedotčeny.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek.
4. Smluvní strany ručí za správnost uvedených údajů na straně č. 1 této smlouvy, které musí odpovídat údajům ve výpisu v obchodním rejstříku - živnostenském listě - případně i jiných dalších dokladů k oprávnění provádět zadané práce.
5. Smlouva obsahuje je vyhotovena ve **3 stejnopisech**, objednatel obdrží 2 stejnopisy, dodavatel obdrží 1 stejnopis.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání všemi účastníky.
7. Přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr

V……………………. dne ……………….

 ……..………………………… ………………………………

 *Iveta Rabasová Houfová*

 *starostka obce (zhotovitel) (objednatel)*